## Slide 1: Оценка размера программного продукта (метод функциональных точек)
Сасим Егор Сергеевич 23.02.2024

## Slide 2: Определение
Метод функциональных точек (МФТ) – это метрика для оценки размера программного обеспечения, основанная на функциональности, которую оно предоставляет пользователям.

## Slide 3: Преимущества

## Slide 4: Объективность
МФТ не зависит от языка программирования, архитектуры или технологии реализации.

## Slide 5: Повторяемость
МФТ обеспечивает унифицированный подход к оценке, что позволяет сравнивать разные проекты.

## Slide 6: Ранняя оценка
МФТ можно использовать на ранних стадиях разработки, когда еще нет подробного дизайна.

## Slide 7: Прогнозирование трудозатрат
МФТ можно использовать для прогнозирования трудозатрат и сроков разработки.

## Slide 8: Недостатки

## Slide 9: Сложность
МФТ может быть трудоемким для применения, особенно для сложных систем.

## Slide 10: Неточность
МФТ является приблизительной оценкой и не учитывает все факторы, влияющие на размер проекта.

## Slide 11: Как работает МФТ

## Slide 12: Процесс МФТ включает 3 стадии:
Идентификация функциональных компонентов
Подсчет ФТ для каждого компонента
Суммирование ФТ для всех компонентов

## Slide 13: Идентификация функциональных компонентов
Входные данные: Данные, которые ПО получает от пользователей или других систем.
Выходные данные: Данные, которые ПО предоставляет пользователям или другим системам.
Обработка данных: Действия, которые ПО выполняет с данными.
Запросы к базе данных: Операции, которые ПО выполняет с базой данных.
Интерфейсы: Способы взаимодействия пользователей с ПО.
Входные данные: Данные, которые ПО получает от пользователей или других систем.
Выходные данные: Данные, которые ПО предоставляет пользователям или другим системам.
Обработка данных: Действия, которые ПО выполняет с данными.
Запросы к базе данных: Операции, которые ПО выполняет с базой данных.
Интерфейсы: Способы взаимодействия пользователей с ПО.

## Slide 14: Подсчет ФТ для каждого компонента
Используются таблицы весов и факторов сложности.
Вес отражает сложность компонента.
Фактор сложности учитывает дополнительные характеристики компонента.

## Slide 15: Суммирование ФТ для всех компонентов
Получение общего размера ПО в функциональных точках (ФТ).
Общий размер ПО = Σ (Вес * Фактор сложности)

## Slide 16: Примеры применения

## Slide 17
Планирование проекта:
Оценка трудозатрат, стоимости и сроков разработки ПО.
Управление проектом:
Отслеживание прогресса разработки ПО.
Сравнение различных вариантов ПО:
Выбор наиболее подходящего варианта с точки зрения функциональности и стоимости.

## Slide 18: Инструменты для расчета МФТ

## Slide 19: CASE-инструменты:
Компьютерно-ориентированные средства разработки систем, которые могут использоваться для автоматизации расчета МФТ.
Примеры:
BPWin
Rational Rose
TogetherSoft

## Slide 20: Инструменты управления проектами:
Могут включать в себя функции для расчета МФТ.
Примеры:
Microsoft Project
Jira
Asana

## Slide 21: Заключение

## Slide 22: МФТ
Полезный инструмент для оценки размера ПО.
Обеспечивает объективность, повторяемость и прогнозируемость.
Имеет некоторые ограничения.

## Slide 23: Спасибо за внимание